SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA

Opciones de despliegue

Frontend, backend, base de datos, Docker y servicios auxiliares

| Proyecto | Asistencia de Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Institución | Unidades Tecnológicas de Santander |
| Fecha | 20 de agosto de 2026 |
| Versión | 1.0 |

# Contenido

Contenido	2

1. Resumen ejecutivo	3

2. Arquitectura actual	4

2.1 Flujo recomendado	4

3. Comparación de escenarios	5

4. Opción 1: Railway y Vercel	6

4.1 Distribución de servicios	6

4.2 Ventajas	6

4.3 Consideraciones	6

5. Opción 2: Render	7

5.1 Ventajas	7

5.2 Limitaciones del nivel gratuito	7

6. Opción 3: VPS con Docker Compose	8

6.1 Componentes sugeridos	8

6.2 Ventajas y riesgos	8

7. Opción 4: nube empresarial	9

8. Selección de base de datos	10

8.1 Conexiones Prisma	10

9. Docker en producción	11

9.1 Ajustes recomendados al entorno Compose	11

10. Variables de producción	12

10.1 Frontend	12

10.2 Backend	12

11. Tareas programadas	13

12. Plan de implementación recomendado	14

13. Seguridad y continuidad	15

14. Decisión recomendada	16

15. Referencias	17

# 1. Resumen ejecutivo

La aplicación está formada por un frontend React construido con Vite, un backend Next.js ejecutado mediante un servidor Node.js propio, una base de datos PostgreSQL administrada con Prisma, tareas programadas y una integración de WhatsApp basada en Evolution API y Redis.

La arquitectura recomendada separa el frontend estático del backend persistente. El frontend se beneficia de una red CDN, mientras que el backend, Evolution API y sus volúmenes requieren una plataforma de contenedores o un servidor virtual que permanezca disponible.

| Componente | Opción recomendada | Alternativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vercel | Cloudflare Pages o Render Static Site |
| Backend | Railway con Docker | Render Docker o VPS |
| Base de datos | Supabase PostgreSQL | Railway PostgreSQL o Neon |
| Redis de seguridad | Upstash Redis REST | Servicio compatible administrado |
| WhatsApp | Evolution API en Railway con volumen | Evolution API en VPS |
| Programación | Cron independiente | Una única instancia con cron interno |

Recomendación final: Vercel para el frontend; Railway para el backend, Evolution API y Redis persistente; Supabase para PostgreSQL; Upstash para el límite distribuido de solicitudes; y GitHub Actions para pruebas, migraciones controladas y respaldos cifrados.

# 2. Arquitectura actual

Los siguientes elementos condicionan la selección de la plataforma:

- El frontend es una aplicación SPA React/Vite y genera archivos estáticos en el directorio dist.

- El backend se ejecuta como servidor Node.js persistente en el puerto configurado por PORT.

- Prisma utiliza PostgreSQL mediante DATABASE_URL y DIRECT_URL.

- En producción son obligatorios JWT_SECRET, CORS_ALLOWED_ORIGINS y las credenciales de Upstash Redis.

- El cron semanal puede ejecutarse dentro del servidor cuando EJECUTAR_CRON=true.

- Evolution API necesita Redis y almacenamiento persistente para conservar la sesión de WhatsApp.

## 2.1 Flujo recomendado

| Origen | Comunicación | Destino |
| --- | --- | --- |
| Usuario | HTTPS | Frontend en CDN |
| Frontend | HTTPS / API REST | Backend Docker |
| Backend | Conexión PostgreSQL segura | Base de datos administrada |
| Backend | HTTPS REST | Upstash Redis |
| Backend | HTTPS | Evolution API |
| Evolution API | Red privada | Redis y volumen persistente |
| Programador | Ejecución semanal | Trabajo de notificaciones |

# 3. Comparación de escenarios

| Criterio | Railway + Vercel | Render | VPS + Docker | Nube empresarial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dificultad inicial | Baja | Baja | Media/alta | Alta |
| Control operativo | Medio | Medio | Alto | Muy alto |
| Mantenimiento | Bajo | Bajo | Alto | Medio/alto |
| Escalabilidad | Buena | Buena | Manual | Excelente |
| Evolution API | Adecuado con volumen | Requiere plan pagado | Muy adecuado | Requiere diseño adicional |
| Costo relativo inicial | Bajo/medio | Bajo/medio | Bajo | Medio/alto |
| Uso recomendado | Proyecto y producción inicial | Producción administrada | Control institucional | Gran escala y cumplimiento |

# 4. Opción 1: Railway y Vercel

Es la alternativa más equilibrada para el estado actual del proyecto. Aprovecha el Dockerfile existente del backend y evita administrar servidores, certificados o redes manualmente.

## 4.1 Distribución de servicios

- Vercel: frontend Vite publicado desde frontend/, con npm run build y directorio de salida dist.

- Railway: backend construido desde backend/Dockerfile, con health check en /api/salud.

- Railway: Evolution API y Redis como servicios independientes con volúmenes persistentes.

- Supabase o Railway: PostgreSQL en la misma región lógica que el backend.

- Upstash: Redis REST compartido por todas las réplicas del backend.

## 4.2 Ventajas

- Despliegue automático desde Git y soporte directo para Docker.

- Red privada entre los servicios alojados en Railway.

- Separación clara entre archivos estáticos y procesos persistentes.

- Escalado posterior sin cambiar la arquitectura general.

## 4.3 Consideraciones

- Los volúmenes, respaldos y consumo de red deben supervisarse explícitamente.

- El cron de Railway usa UTC y espera que el proceso finalice después de ejecutar la tarea.

- La ejecución de los domingos a las 09:00 de Colombia corresponde a las 14:00 UTC.

# 5. Opción 2: Render

Render permite alojar el frontend como sitio estático, el backend como servicio Docker, PostgreSQL como servicio administrado y las tareas como Cron Jobs. Es una opción coherente cuando se prefiere concentrar la operación en un solo proveedor.

## 5.1 Ventajas

- Servicios bien diferenciados: Static Site, Web Service, PostgreSQL y Cron Job.

- Despliegues sin interrupciones y comando previo al despliegue para migraciones.

- Red privada y administración centralizada de variables de entorno.

## 5.2 Limitaciones del nivel gratuito

- Los servicios web gratuitos se suspenden después de periodos sin tráfico.

- La base de datos gratuita tiene capacidad limitada, expira y no incluye respaldos.

- No hay discos persistentes para servicios web gratuitos.

- Los puertos SMTP habituales están restringidos en servicios gratuitos.

Conclusión: Render es adecuado con servicios pagados; el nivel gratuito debe limitarse a demostraciones y pruebas.

# 6. Opción 3: VPS con Docker Compose

Un VPS proporciona el mayor control y es especialmente conveniente para Evolution API. Puede contratarse en Hetzner, DigitalOcean, AWS Lightsail o infraestructura institucional.

## 6.1 Componentes sugeridos

- Caddy o Nginx para HTTPS, dominios y proxy inverso.

- Backend, Evolution API y Redis ejecutados como contenedores.

- Frontend en CDN externo o servido por Nginx.

- PostgreSQL administrado externamente o contenedor con política formal de respaldo.

- Firewall que exponga únicamente los puertos 80, 443 y el acceso administrativo restringido.

## 6.2 Ventajas y riesgos

| Ventajas | Riesgos y obligaciones |
| --- | --- |
| Costo mensual predecible | Actualizaciones del sistema operativo |
| Control total de redes y volúmenes | Configuración de firewall y acceso SSH |
| Muy apropiado para Evolution API | Monitoreo y recuperación manual |
| Libertad para ejecutar Docker Compose | Responsabilidad sobre respaldos y certificados |

# 7. Opción 4: nube empresarial

AWS, Azure y Google Cloud son apropiados cuando existen exigencias institucionales de alta disponibilidad, auditoría, redes privadas, gestión de identidades o crecimiento sostenido.

- AWS: ECS/Fargate o App Runner para backend, RDS PostgreSQL, ElastiCache y EventBridge Scheduler.

- Azure: Container Apps, Azure Database for PostgreSQL, Azure Cache for Redis y Logic Apps/Scheduler.

- Google Cloud: Cloud Run, Cloud SQL, Memorystore y Cloud Scheduler.

Evolution API conserva estado y sesiones; por ello puede requerir una máquina virtual o almacenamiento de red persistente en lugar de un contenedor efímero. Esta alternativa ofrece el mejor techo de escalabilidad, pero aumenta el costo y la complejidad operativa.

# 8. Selección de base de datos

| Servicio | Fortalezas | Consideraciones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | PostgreSQL completo, panel, pooling y respaldos diarios | PITR depende del plan; seleccionar región cercana | Primera opción |
| Railway PostgreSQL | Integración y red privada sencillas | Revisar respaldos y operación del servicio | Máxima simplicidad |
| Neon | Escalado a cero, ramas y restauración | Posible reactivación tras inactividad | Entornos económicos y pruebas |
| PostgreSQL en Docker | Control completo y costo directo | Administración, actualización y respaldo propios | Solo con operación madura |

## 8.1 Conexiones Prisma

Cuando el proveedor ofrece conexión agrupada y directa, debe utilizarse la agrupada para las consultas normales y la directa para migraciones:

DATABASE_URL=postgresql://usuario:clave@pooler:6543/base?pgbouncer=true DIRECT_URL=postgresql://usuario:clave@host-directo:5432/base

Las migraciones deben ejecutarse una sola vez por versión mediante npx prisma migrate deploy, antes de dirigir tráfico a las nuevas réplicas.

# 9. Docker en producción

El Dockerfile del backend ya utiliza compilación por etapas, Node.js 20, usuario sin privilegios y health check. Estas prácticas son apropiadas para Railway, Render y registros de contenedores.

## 9.1 Ajustes recomendados al entorno Compose

- Fijar una versión concreta de Evolution API y evitar la etiqueta latest.

- Definir SERVER_URL con el dominio HTTPS público de Evolution API.

- Mantener PostgreSQL y Redis sin puertos públicos.

- Agregar health checks, límites de CPU/memoria y políticas de reinicio.

- Gestionar secretos mediante el proveedor o Docker Secrets, nunca en el repositorio.

- Guardar respaldos fuera del servidor y fuera del volumen principal.

- Conservar la imagen anterior para realizar rollback.

# 10. Variables de producción

## 10.1 Frontend

VITE_API_URL=https://api.asistencia.institucion.edu.co/api

## 10.2 Backend

DATABASE_URL=<conexion agrupada de PostgreSQL> DIRECT_URL=<conexion directa de PostgreSQL> JWT_SECRET=<secreto aleatorio robusto> CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://asistencia.institucion.edu.co FRONTEND_URL=https://asistencia.institucion.edu.co UPSTASH_REDIS_REST_URL=<url de Upstash> UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN=<token de Upstash> EJECUTAR_CRON=false

También deben definirse las credenciales de correo y WhatsApp que correspondan. Ningún secreto debe incluirse en variables VITE_, porque estas se incorporan al código visible en el navegador.

# 11. Tareas programadas

La implementación actual permite ejecutar el cron dentro del servidor. En ese modelo debe existir exactamente una instancia con EJECUTAR_CRON=true; todas las réplicas web deben usar false para evitar notificaciones duplicadas.

La alternativa preferida es un proceso independiente que ejecute la tarea semanal y termine. Railway y Render esperan este comportamiento en sus servicios de cron. El horario debe configurarse en UTC:

0 14 * * 0 Domingos, 14:00 UTC = 09:00 America/Bogota

# 12. Plan de implementación recomendado

- Crear los proyectos de producción y seleccionar una región común o cercana.

- Provisionar PostgreSQL y configurar DATABASE_URL y DIRECT_URL.

- Configurar Upstash Redis y comprobar el límite distribuido de solicitudes.

- Desplegar el backend con Docker y validar GET /api/salud.

- Ejecutar npx prisma migrate deploy como tarea única previa al despliegue.

- Desplegar Evolution API y Redis con volúmenes persistentes; vincular WhatsApp una sola vez.

- Publicar el frontend y definir VITE_API_URL durante la compilación.

- Configurar dominios, TLS, CORS y la reescritura SPA hacia index.html.

- Separar y programar la tarea semanal; probarla manualmente antes de habilitar el horario.

- Activar monitoreo, alertas, respaldos cifrados y una prueba documentada de restauración.

# 13. Seguridad y continuidad

- Forzar HTTPS y redirigir todo el tráfico HTTP.

- Autorizar en CORS únicamente el dominio exacto del frontend.

- Rotar JWT_SECRET, tokens y credenciales ante cualquier exposición.

- No exponer PostgreSQL, Redis ni puertos administrativos a Internet.

- Aplicar mínimos privilegios a usuarios de base de datos y servicios.

- Alertar por respuestas 5xx, fallos del health check, errores del cron y notificaciones fallidas.

- Mantener respaldos cifrados en una ubicación independiente y probar su restauración.

- Definir formalmente el objetivo de punto de recuperación (RPO) y el tiempo de recuperación (RTO).

# 14. Decisión recomendada

Para la etapa actual se recomienda la combinación Vercel + Railway + Supabase + Upstash. Reduce la administración de infraestructura, aprovecha el Dockerfile existente y mantiene los componentes con estado en servicios adecuados.

| Servicio | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Vercel | Frontend Vite y CDN |
| Railway | Backend Docker, Evolution API, Redis persistente y cron |
| Supabase | PostgreSQL administrado |
| Upstash | Límite distribuido de solicitudes |
| GitHub Actions | Pruebas, compilación, respaldos y automatización controlada |

Si la institución dispone de personal para operar servidores y necesita control completo de Evolution API, la segunda recomendación es un VPS con Docker Compose y PostgreSQL administrado externamente.

# 15. Referencias

Documentación consultada el 20 de agosto de 2026:

- Railway: Dockerfiles, PostgreSQL y Cron Jobs — https://docs.railway.com/

- Render: Docker, PostgreSQL, Cron Jobs y nivel gratuito — https://render.com/docs/

- Vercel: despliegue de aplicaciones Vite — https://vercel.com/docs/frameworks/frontend/vite

- Netlify: integración con Vite — https://docs.netlify.com/frameworks/vite/

- Supabase: PostgreSQL, pooling y respaldos — https://supabase.com/docs/guides/database/overview

- Neon: PostgreSQL serverless y Prisma — https://neon.com/docs/introduction